**Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników**

**ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa**

[www.fsusr.gov.pl](http://www.fsusr.gov.pl) mail: przetargi@fsusr.gov.pl

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

w trybie podstawowym bez negocjacji

na

wykonanie robót budowlanych dot.

**Montaż klimatyzacji w nieruchomościach FSUSR w Opolu i Ostrowie Wielkopolskim**

(w podziale na 2 części)

**Specyfikacja warunków zamówienia**

(zwana dalej SWZ)

Spis treści

[Rozdział I – Informacje Ogólne 3](#_Toc134699393)

[I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 3](#_Toc134699394)

[II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 3](#_Toc134699395)

[III. Tryb udzielenia zamówienia 3](#_Toc134699396)

[IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (odrębnie dla każdej części) 3](#_Toc134699397)

[V. Opis przedmiotu zamówienia 4](#_Toc134699398)

[VI. Termin wykonania zamówienia 5](#_Toc134699399)

[VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 5](#_Toc134699400)

[VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 7](#_Toc134699401)

[IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 8](#_Toc134699402)

[X. Termin związania ofertą 8](#_Toc134699403)

[XI. Opis sposobu przygotowania oferty 9](#_Toc134699404)

[XII. Termin składania ofert 10](#_Toc134699405)

[XIII. Termin otwarcia ofert 10](#_Toc134699406)

[XIV. Podstawy wykluczenia 10](#_Toc134699407)

[XV. Warunki udziału w postępowaniu 12](#_Toc134699408)

[XVI. Sposób obliczenia ceny 14](#_Toc134699409)

[XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 15](#_Toc134699410)

[XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 16](#_Toc134699411)

[XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 18](#_Toc134699412)

[XX. KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 18](#_Toc134699413)

[Rozdział II - Załączniki do SWZ 20](#_Toc134699414)

[Załącznik Nr 1 - Formularz uzupełniający oferty 20](#_Toc134699415)

[Załącznik A - Zestawienie Klimatyzatorów Cz. 1 - Opole 24](#_Toc134699416)

[Załącznik A - Zestawienie Klimatyzatorów Cz. 2 – Ostrów Wlkp. 27](#_Toc134699417)

[Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy 30](#_Toc134699418)

[Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej 31](#_Toc134699419)

[Załącznik Nr 4 - Wykaz robót budowlanych 32](#_Toc134699420)

[Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dot. sankcji 34](#_Toc134699421)

[Rozdział III – Projektowane Postanowienia Umowy 35](#_Toc134699422)

wraz z załącznikami, w tym:

dokumentacja techniczna (projekt techniczny, STWiORB, przedmiar robót) *- stanowi odrębny plik dokumentacji*

# Rozdział I – Informacje Ogólne

## Nazwa oraz adres Zamawiającego

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) z siedzibą w Warszawie,

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

tel. 667-333-357, mail: [przetargi@fsusr.gov.pl](mailto:przetargi@fsusr.gov.pl)

## Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: [www.fsusr.gov.pl](http://www.fsusr.gov.pl) w zakładce: „Zamówienia publiczne” -> „Zamówienia objęte PZP”

link: [**https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/artykul/nazwa/montaz-klimatyzacji-w-nieruchomosciach-fsusr-w-opolu-i-ostrowie-wielkopolskim.html**](https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/artykul/nazwa/montaz-klimatyzacji-w-nieruchomosciach-fsusr-w-opolu-i-ostrowie-wielkopolskim.html)

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): **https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d190d6ae-efe6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b**
2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

**ocds-148610-d190d6ae-efe6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b**

## Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) dalej „pzp”.

Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

## Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (odrębnie dla każdej części)

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu negocjacji.
2. W przypadku nie przeprowadzania negocjacji Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. W przypadku zastosowania negocjacji Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach:
   1. których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
   2. których oferty zostały odrzucone;
   3. którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 Pzp,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
2. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 3 wykonawców spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert określone w pkt. XVII. W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców do negocjacji.
3. Negocjacje treści ofert:
   1. nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ,
   2. będą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający będzie prowadził negocjacje z zaproszonymi wykonawcami w ramach kryteriów oceny ofert opisanych w pkt. XVII.
5. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz **zaprasza ich do składania ofert dodatkowych**, wyznaczając **termin nie krótszy niż 5 dni** od dnia przekazania zaproszenia do składnia ofert dodatkowych.
6. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna **w żadnym z kryteriów oceny ofert** wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu, natomiast nadal wiąże oferta podstawowa.

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **Montaż klimatyzacji w nieruchomościach Funduszu Składkowego, w podziale na 2 części:**

**Część 1** – p.n. *„Montaż klimatyzacji centralnej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i pracami towarzyszącymi w budynku FSUSR* ***w Opolu przy ul. Ozimskiej 51a****”*

**Część 2** – p.n. „*Montaż klimatyzacji centralnej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i pracami towarzyszącymi w budynku FSUSR* ***w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 41****”*

1. Nieruchomości są własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i użytkowane są przez: część 1 – Placówkę Terenową KURS, część 2 - Oddział Regionalny KRUS. Budynki mają charakter administracyjno-biurowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, w skład której wchodzą: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiOR). Powyższa dokumentacja stanowi załącznik do PPU.
3. **Zakres prac nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót**.
4. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest SWZ, dokumentacja techniczna, oraz STWiOR.
5. Roboty budowlane oraz wszystkie prace związane z wykonywanymi robotami winny być realizowane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do przepisów obowiązującego prawa, obowiązujących norm, warunków technicznych, zasad wiedzy technicznej, przepisów bhp, ppoż., zawartych w ww. opracowaniach Zamawiającego.
6. Użyte materiały i urządzenia winny spełniać wymagania określone w opracowaniach Zamawiającego, posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniać pełną sprawność techniczną, użytkową i eksploatacyjną.

**Zamawiający wymaga stosowania najwyższej jakości materiałów/technologii oraz kompletnych technologii zgodnych z zaleceniami/instrukcjami/DTR\* ich** dostawców – o ile dotyczy.

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ jak i w PPU wraz z załącznikami stanowiącym Rozdział III SWZ.
2. Wszystkie roboty będą wykonywane, wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym. Przed przekazaniem terenu robót, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić harmonogram robót z Zamawiającym, Użytkownikiem i Nadzorem Inwestorskim.
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę – Dla każdej z części - min. **36‑miesięcznej gwarancji** na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, przy czym Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta zamontowanych urządzeń. Serwis obejmuje – wkalkulowany w cenę oferty - nadzór nad urządzeniami, w tym wymianę zużytych/uszkodzonych części oraz czynnika chłodzącego.

UWAGA: Po wykonaniu i odebraniu inwestycji (dot. każdej z części) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą m.in. warunki gwarancji zamontowanych urządzeń w tym zasady ich serwisowania.

1. Zamawiający informuje **o konieczności dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert,** **która:**

**dla części 1 - Opola** wyznaczona jest na **24-05-2023 r. o godz. 10:00,**

**dla części 2 - Ostrowa Wlkp.** wyznaczona jest na **23-05-2023 r. o godz. 12:00,**

w przypadku zmiany terminu zamawiający poinformuje wykonawcę/ów oraz zamieści informację o terminie wizji na stronie Internetowej / BIP wyznaczając dzień i godzinę. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego pzp trybu udzielania wyjaśnień treści SWZ.

**Wizja lokalna jest warunkiem koniecznym do złożenia ważnej oferty. Zamawiający zgodnie z art. 226 ust.1 p. 18) Pzp odrzuci ofertę, która została złożona bez odbycia wizji lokalnej.**

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45332000‑3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45421146-9 Instalowanie sufitów.

## Termin wykonania zamówienia

1. Termin zakończenia realizacji Inwestycji ustala się maksymalnie:

**Dla części 1 – w Opolu** – do **75 dni** od daty zawarcia umowy.

**Dla części 2 w Ostrowie Wlkp.** – do **90 dni** od daty zawarcia umowy.

(*W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej dla obu nieruchomości-części przez tego samego wykonawcę - termin wykonania robót dla jednej wybranej nieruchomości* ***zostanie przedłużony o 30 dni****).*

## Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Rozdziale III SWZ. Zakres i charakter zmian umowy określa § 18 PPU.
2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
   1. Na podstawie art. 95 pzp Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę, a w przypadku naruszenia postanowień umowy do naliczenia z tego tytułu kar umownych.
   3. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w Projektowanych Postanowieniach Umowy – Rozdziale III SWZ.
3. Pozostałe wymagania umowy
   1. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej z uwzględnieniem płatności określonej w ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), tj. w formie przelewu z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
   2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
   3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych   
      lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane, o ile:
      1. podmioty te złożą zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (art. 118 ust. 4 pzp),

oraz udokumentują (art. 119 pzp), że:

* + 1. wobec tych podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia,
    2. podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu,

które zostały przewidziane względem wykonawcy.

W zakresie powoływania się na zasoby podmiotów trzecich przepisy pzp stosuje się odpowiednio.

* 1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Brak w ofercie informacji o części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jest rozumiane przez Zamawiającego jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
  2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że przez kluczową część/element rozumie wykonanie: **dostawy i montażu klimatyzatorów - jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,**

natomiast w pozostałym zakresie np. przygotowanie i montaż instalacji, inne - dopuszcza udział podwykonawców.

**UWAGA:** Zamawiający zwraca uwagę, że korzystanie z zasobów podmiotów trzecich jest dopuszczalne za wyjątkiem wskazanych kluczowych części, które muszą być zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę, co wyklucza możliwość udostępnienia potencjału polegającego na zdolności technicznej i zawodowej w postaci doświadczenia.

* 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) pzp.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w toku realizacji zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji przetargowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje roboty zamienne i dodatkowe w sytuacjach określonych w § 18 PPU.

## Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> .
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Dokumenty elektroniczne (wymienione w SWZ p XV.2), o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do oferty.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
   1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
   2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie:

* wniosków o wyjaśnienie treści SWZ i udzielanie odpowiedzi,
* wezwań i zawiadomień,
* dokumentów i wyjaśnień składanych na wezwanie zamawiającego (w tym podmiotowych środków dowodowych),

Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym[[1]](#footnote-1)\*, podpisem zaufanym[[2]](#footnote-2)\* lub podpisem osobistym2\*, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości:

* uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)

lub

* dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

1. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie **wymaga posiadania konta** „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia[[3]](#footnote-3) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. **Maksymalny rozmiar plików** przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi **150 MB** (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
6. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [przetargi@fsusr.gov.pl](mailto:przetargi@fsusr.gov.pl) (nie dotyczy składania ofert).
7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

## Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Beata Borucka, Pani Renata Waliszkiewicz, tel. 667-333-357 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

## Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 28-06-2023 r.** *(nie dłużej niż 30 dni)*
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonym w SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi - **pod rygorem nieważności** - być sporządzona **w języku polskim**, **w formie elektronicznej** w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
3. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 9.

**Uwaga!** Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
2. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
3. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
4. **Formularz ofertowy** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przypis 1 i 2). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

**Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty** lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przypis 1 i 2), mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

1. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przypis 1 i 2).
2. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
5. **Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę** lub składanych wraz z ofertą to **250 MB**.
6. Zamawiający rekomenduje, aby w procesie sporządzania i składania oferty korzystać ze wskazówek zamieszczonych w Instrukcji interaktywnej dot. składania ofert znajdującej się na Platformie e-Zamówienia <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1.pdf>

## Termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 30-05-2023 r. do godz. 10:00.**
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. **Wymagania dotyczące wadium:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30-05-2023 r. o godzinie 10:30**.
2. Otwarcie ofert jest niejawne, przy czym zamawiający udostępni oferty na wniosek wykonawcy, w terminie nie krótszym niż 3 dni od złożenia ofert.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
   1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
   2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:
   1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
      1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
      2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
      3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559, 2054 i 2120),
      4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
      5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
      6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2023),
      7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
      8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

* 1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
  2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  4. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  6. W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 p. 4) pzp).

ponadto

* 1. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

**UWAGA:** Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ww. przepisu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie żąda dokumentów podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem oświadczenia wstępnego zakresie określonym powyżej.

## Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
   1. **zdolności technicznej lub zawodowej**, tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że:
      1. **w zakresie kwalifikacji (dla każdej części)**:

* posiada aktualne uprawnienia do wykonywania czynności: instalowania, konserwacji lub serwisowania, naprawy lub usuwania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065),
* widnieje w rejestrze przedsiębiorców – prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, a wydany certyfikat nie został cofnięty ani zawieszony.
  + 1. **w zakresie doświadczenia** - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał:
* **dla części 1 w Opolu** - **dwa** zamówienia polegające na wykonaniu systemu klimatyzacji centralnej i montażu urządzeń chłodniczych lub systemu wentylacji i klimatyzacji każde:
* o mocy chłodniczej zewnętrznej - nie mniejszej niż **120 kW**,
* o wartości kosztorysowej zadania nie mniejszej niż. **800 000,00 zł brutto**.
* **części 2 w Ostrowie Wlkp.** - **dwa** zamówienia polegające na wykonaniu systemu klimatyzacji centralnej i montażu urządzeń chłodniczych lub systemu wentylacji i klimatyzacji każde:
* o mocy chłodniczej zewnętrznej - nie mniejszej niż **120 kW**,
* o wartości kosztorysowej zadania nie mniejszej niż. **1 000 000,00 zł brutto**.

a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

**W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, Zamawiający wymaga – dla każdej z części - udokumentowania wykonania po jednym zamówieniu przez każdego z wykonawców oraz posiadanie certyfikatów przez każdego z wykonawców, który będzie bezpośrednio realizował instalację/obsługę urządzeń.**

**UWAGA:**

Przedstawienie w wykazie większej liczby wykonywanych robót spowoduje, że Zamawiający zaliczy spośród wskazanych te dwie, które jako pierwsze nie będą budziły żadnej wątpliwości oraz będą potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. referencjami,

**Zgodnie z p. VII. 3. 4, w zakresie kluczowych części zamówienia Wykonawca musi spełniać warunek samodzielnie.**

**W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, Zamawiający wymaga udokumentowanie wykonania po jednej robocie przez każdego z wykonawców.**

1. **Wykaz oświadczeń i dowodów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu**

**Wraz z OFERTĄ (druk interaktywny formularza oferty) wykonawca składa:**

* 1. *FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY OFERTY wg. Załącznika nr 1 do SWZ* - nie podlega uzupełnieniu,
  2. Załącznik A do Formularza uzupełniającego oferty - nie podlega uzupełnieniu,
  3. Kosztorys szczegółowy, o którym mowa w SWZ p. XVI.4. i 5 - nie podlega uzupełnieniu,
  4. Wstępny HARMONOGRAM Robót – wskazujący kolejność następujących po sobie prac z podaniem przewidywanego czasu ich trwania, zawierający: Liczbę Etapów / Etap postępowania / zakres robót przewidywany w danym etapie / przewidywany (orientacyjny) termin realizacji tego etapu / łączny Termin realizacji inwestycji - nie podlega uzupełnieniu,

Nie załączenie któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

* 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne wykonawcy wg *Załącznika nr 2 do SWZ*, w formacie i wymaganiach zgodnych z opisem zawartym w pkt. XI.

Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, poniższych podmiotowych środków dowodowych:

**Potwierdzających niepodleganie wykluczeniu**

* 1. oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
  2. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 pzp oraz art. 109 ust. 4 pzp,
  3. oświadczenia wykonawcy, iż nie znajduje się na liście osób i podmiotów - prowadzonej przez ministra właściwego ds. wewnętrznych - dotyczących sankcji, o których mowa w SWZ p. XIV.1.8.

**Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu**

* 1. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1. kopia aktualnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego (lub odpowiedni urząd innego państwa należącego do UE) dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy jak obchodzić się m.in. z urządzeniami, które zawierają gazy szkodliwe dla atmosfery, tj: Certyfikatu dla Przedsiębiorców (SZWO/F-gazy) – uprawniającego do prowadzenia działalności w zakresie „instalacji oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła”,

przy czym w przypadku załączenia dokumentu z innego państwa UE wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,

1. wykazu robót budowlanych, zgodnie z *Załącznikiem nr 4 do SWZ* - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
2. referencje, bądź
3. inne dokumenty

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

* 1. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp, wskazujące, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

**Inne dokumenty załączane do oferty**

* 1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
  2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz i dowody oraz oświadczenia składa i podpisuje każdy z wykonawców we własnym imieniu.
2. **Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z uwzględnieniem art. 128 pzp).**

## Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określi ceny ściśle według zapisów zawartych w Formularzu oferty – Rozdział II SWZ.
2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą zaokrągleń) oraz uwzględniać wkalkulowane w cenę oferty inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty, z wyszczególnieniem aktualnie obowiązującej właściwej dla przedmiotu zamówienia stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3. Cena podana w ofercie **ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego** jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, z uwzględnieniem postanowień PPU.
4. Potwierdzeniem prawidłowo dokonanej kalkulacji ceny będzie załączony do oferty **szczegółowy kosztorys** **(zamawiający prosi o załączenie wersji umożliwiającej jego otwarcie i weryfikację, z wykorzystaniem funkcji, które posiada program Norma Pro, będący w posiadaniu Zamawiającego)** zawierający wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia:
   1. wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia.
   2. koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),
   3. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
   4. koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących (w szczególności zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza socjalno-higieniczno-sanitarnego, zabezpieczenie miejsc wykonywanych robót i miejsc przyległych, przed zabrudzeniem i zniszczeniem oraz uprzątnięcie po zakończeniu robót).
5. **Nie załączenie do oferty kosztorysu, uzupełnionego Załącznika A - spowoduje odrzucenie oferty.**
6. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy – Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby   
   do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Zgodnie z art. 225 ust. 2 Wykonawca ma obowiązek, poinformować Zamawiającego,   
   czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o poniższe kryteria:.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kryterium | Znaczenie w % | Opis |
| a) | Cena (Kc) | 80 | cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (podana przez Wykonawcę w zł brutto) |
| b) | Okres gwarancji (Kg) | 20 | dodatkowy (ponad wymagany min. 36 mies.) okres gwarancji na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane/wbudowane elementy/wyroby - wraz z usuwaniem, wad i usterek zgodnie z § 14 PPU (działania te muszą zostać skalkulowane i wliczone do całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy) |

Kryteria będą wyliczone wg następujących zasad:

* 1. **Kryterium ceny (Kc)**

**Najniższa cena z ocenianych ofert**

**Kc = ---------------------------------------------------- x 80**

**Cena oferty ocenianej**

Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 80.

* 1. **Kryterium okresu gwarancji (Kg)**

36 mies. - 0 pkt /48 mies. - 5 pkt /60 mies. - 12 pkt /72 mies. - 20 pkt

Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 20**.**

***Uwaga!*** *Gwarancja musi być podana w pełnych miesiącach (tj. 36, 48, 60 lub 72 m-ce). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 m-ce. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 72 miesięcy do wyliczeń zostanie przyjęty maksymalnie okres 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 36 miesiące oferta zostanie odrzucona.*

* 1. Wskaźnik wynikowy (W) stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, wg wzoru: **W = Kc+ Kg**, przy czym wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów w określonych powyżej kryteriach oceny ofert.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

## Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia (najpóźniej w dniu zawarcia umowy):
   1. wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **5 %** ceny brutto podanej w ofercie (odrębnie dla każdej z części).
   2. kopii - poświadczonej za zgodność z oryginałem – opłaconej, aktualnej **ogólnej polisy OC** w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż **800 000,00 zł**,
   3. wskazanie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz montaż i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych (SZWO/F-gazy),
   4. kopii - poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów osób skierowanych do realizacji zamówienia/kierowników robót

* uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
* ważne/aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w tym potwierdzające posiadane ubezpieczenie (obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa),

ponadto

* dokument potwierdzający autoryzację producenta do montażu zaoferowanego systemu/urządzeń,
* Certyfikatu dla Personelu (SZWO/F-gazy) - potwierdzającego przygotowanie pracownika/pracowników do zawodu,
  1. umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie złożyli ofertę, a ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

1. Niewniesienie zabezpieczenia lub niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej, także po wezwaniu do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, zostanie uznane za uchylenie się od zawarcia umowy w rozumieniu art. 263 pzp.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Rozdział III SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
7. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:
   1. z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta),
   2. winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione lub zwrócone w następujący sposób:
10. 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy i przejęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego,
11. kwota pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

## Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
   1. niezgodną z przepisami pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
   2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

## KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
   2. w sprawach związanych z danymi osobowymi zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, e-mail: [iod@fsusr.gov.pl](mailto:iod@fsusr.gov.pl);
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z przepisami pzp;
   4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 pzp;
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
   6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp;
   7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   8. posiada Pani/Pan:
      1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
      2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[[4]](#footnote-4);
      3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[5]](#footnote-5);
      4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   9. nie przysługuje Pani/Panu:
      1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
      2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
      3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca składa w Formularzu oferty oświadczenie zgodne w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Rozdział II - Załączniki do SWZ

### Załącznik Nr 1 - Formularz uzupełniający oferty

**FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY OFERTY**

Nazwa (Firma) Wykonawcy ………………………………………………………………………..……….,

1. Oferujemy wykonanie **Montażu klimatyzacji w nieruchomościach FSUSR w Opolu i Ostrowie Wielkopolskim - w podziale na 2 części:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **\*Dla części 1 –** p.n. *Montaż klimatyzacji centralnej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i pracami towarzyszącymi w budynku FSUSR* ***w Opolu przy ul. Ozimskiej 51a*** |   **Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Przedmiot** | **Cena netto**  w pln | **VAT w %** | **Cena brutto**  w pln | | **a** | **b** | **c** | **d = b +(b\*c)** | | Wykonanie robót wraz z dostawą i instalacją klimatyzatorów  *(wg. kosztorysu)* |  | % |  | | Serwis w całym okresie gwarancji  *(wg kalkulacji podanej poniżej)* |  | % |  | | **Łącznie** |  |  |  | | **(słownie: ........................................................................................................ zł brutto)** | | | |   **Prawidłowość kalkulacji ww. ceny dokumentuje załączony do oferty:**   * **szczegółowy kosztorys ofertowy (zamawiający prosi o załączenie dodatkowo wersji umożliwiającej jego otwarcie i weryfikację, z wykorzystaniem funkcji, które posiada program Norma Pro, będący w posiadaniu Zamawiającego), który uwzględnia wszystkie elementy cenotwórcze** określone wzałączonym do SWZ;projekcie, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. * **Załącznik A** - Zestawienie Klimatyzatorów Cz. 1 - Opolezawierający wyszczególnienie oferowanychurządzeń klimatyzacyjnych. * **Wstępny Harmonogram Robót** **potwierdzający m.in. przewidywane orientacyjne terminy realizacji poszczególnych Etapów / zakres robót przewidywany w danym etapie/ inne.**   **Cenę skalkulowaliśmy po odbyciu w dniu ……………….. wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości. Zapoznaliśmy się z miejscem realizacji zamówienia - pomieszczeniami oraz terenem, zakresem prac do wykonania i warunkami tam występującymi, co zostało uwzględnione w wycenie oferty.**  Podane wyżej ceny są ostateczne i zawierają wszystkie koszty Wykonawcy, w tym należny podatek VAT oraz uwzględniają przewidywany wzrost kosztów wynagrodzenia od stycznia 2023 r.  Informacja o mechanizmie odwróconego VAT \*  \*Zamawiający nie ma obowiązku doliczenia do ceny oferty podatku VAT \* - gdyż cena podana powyżej obejmuje podatek od towarów i usług.  \*Zamawiający ma obowiązek doliczyć do ceny oferty podatek VAT\* - gdyż cena podana powyżej nie obejmuje podatku od towarów i usług w zakresie (nazwa/rodzaj towaru/usługi) .………………………. o wartości ……………………zł netto.   1. **Zadanie Inwestycyjne zrealizujemy w terminie do 75 dni od daty zawarcia umowy** . 2. Udzielamy rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zaoferowane urządzenia na okres**: …. miesięcy** *(min. 36 miesięcy)*, któryjest liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przy czym Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta zamontowanych urządzeń. Serwis obejmuje – wkalkulowany w cenę oferty - nadzór nad urządzeniami, w tym koszty zużytych/uszkodzonych części oraz czynnika chłodzącego.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Koszty Serwisu w całym okresie gwarancji** | | | | | | | **Cena jednostkowa netto**  w pln | **VAT w %** | **Cena jednostkowa brutto**  w pln | **Ilość serwisów w zaoferowanym okresie gwarancji**  *(wynikająca z zaleceń producenta)* | **Wynagrodzenie całkowite**  (w zł netto) | **Wynagrodzenie całkowite**  (w zł brutto) | | **1** | **2** | **3 = 1 +(1\*2)** | **4** | **5 = 1 \* 4** | **6 = 3 \* 4** | |  | ….% |  |  |  |  | | **(słownie: ........................................................................................................ zł brutto)** | | | | | |  1. Zamówienie wykonamy samodzielnie \*/ powierzymy podwykonawcy/com wskazanym w oświadczeniu wstępnym\* *(dane uzupełnić odpowiednio)* 2. **Dysponujemy osobami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia** tj.:    * 1. **Kierownikiem budowy** - w specjalności ogólnobudowlanej,      2. **Kierownikiem robót** - w specjalności elektrycznej,      3. **Kierownikiem robót** - w specjalności sanitarnej,   którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia i doświadczenie wymagane dla tych robót, tj:   * uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, * są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,   a przed zawarciem umowy złożymy wymagany wykaz zawierający wymagane informacje, a w przypadku konieczności kierowania robotami nad innymi branżami wskażemy kierowników odpowiednich branż,  oraz   * + 1. **montaż i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych** - wykonywana będzie przez osoby posiadające Certyfikat dla Personelu (SZWO/F-gazy), |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **\*Dla części 2 –** p.n. *„Montaż klimatyzacji centralnej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i pracami towarzyszącymi w budynku FSUSR* ***w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 41****”* |   **Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Przedmiot** | **Cena netto**  w pln | **VAT w %** | **Cena brutto**  w pln | | **a** | **b** | **c** | **d = b +(b\*c)** | | Wykonanie robót wraz z dostawą i instalacją klimatyzatorów  *(wg. kosztorysu)* |  | % |  | | Serwis w całym okresie gwarancji  *(wg kalkulacji podanej poniżej)* |  | % |  | | **Łącznie** |  |  |  | | **(słownie: ........................................................................................................ zł brutto)** | | | |   **Prawidłowość kalkulacji ww. ceny dokumentuje załączony do oferty:**   * **szczegółowy kosztorys ofertowy (zamawiający prosi o załączenie dodatkowo wersji umożliwiającej jego otwarcie i weryfikację, z wykorzystaniem funkcji, które posiada program Norma Pro, będący w posiadaniu Zamawiającego), który uwzględnia wszystkie elementy cenotwórcze** określone wzałączonym do SWZ;projekcie, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. * **Załącznik A -** Zestawienie Klimatyzatorów Cz. 2 – Ostrów Wlkpzawierający wyszczególnienie oferowanychurządzeń klimatyzacyjnych. * **Wstępny Harmonogram Robót** **potwierdzający m.in. przewidywane orientacyjne terminy realizacji poszczególnych Etapów / zakres robót przewidywany w danym etapie/ inne.**   **Cenę skalkulowaliśmy po odbyciu w dniu ……………….. wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości. Zapoznaliśmy się z miejscem realizacji zamówienia - pomieszczeniami oraz terenem, zakresem prac do wykonania i warunkami tam występującymi, co zostało uwzględnione w wycenie oferty.**  Podane wyżej ceny są ostateczne i zawierają wszystkie koszty Wykonawcy, w tym należny podatek VAT oraz uwzględniają przewidywany wzrost kosztów wynagrodzenia od stycznia 2023 r.  Informacja o mechanizmie odwróconego VAT \*  \*Zamawiający nie ma obowiązku doliczenia do ceny oferty podatku VAT \* - gdyż cena podana powyżej obejmuje podatek od towarów i usług.  \*Zamawiający ma obowiązek doliczyć do ceny oferty podatek VAT\* - gdyż cena podana powyżej nie obejmuje podatku od towarów i usług w zakresie (nazwa/rodzaj towaru/usługi) .………………………. o wartości ……………………zł netto.   1. **Zadanie Inwestycyjne zrealizujemy w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy** . 2. Udzielamy rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zaoferowane urządzenia na okres**: …. miesięcy** *(min. 36 miesięcy)*, któryjest liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przy czym Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta zamontowanych urządzeń. Serwis obejmuje – wkalkulowany w cenę oferty - nadzór nad urządzeniami, w tym koszty zużytych/uszkodzonych części oraz czynnika chłodzącego.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Koszty Serwisu w całym okresie gwarancji** | | | | | | | **Cena jednostkowa netto**  w pln | **VAT w %** | **Cena jednostkowa brutto**  w pln | **Ilość serwisów w zaoferowanym okresie gwarancji**  *(wynikająca z zaleceń producenta)* | **Wynagrodzenie całkowite**  (w zł netto) | **Wynagrodzenie całkowite**  (w zł brutto) | | **1** | **2** | **3 = 1 +(1\*2)** | **4** | **5 = 1 \* 4** | **6 = 3 \* 4** | |  | ….% |  |  |  |  | | **(słownie: ........................................................................................................ zł brutto)** | | | | | |  1. Zamówienie wykonamy samodzielnie \*/ powierzymy podwykonawcy/com wskazanym w oświadczeniu wstępnym\* *(dane uzupełnić odpowiednio)* 2. **Dysponujemy osobami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia** tj.:    * 1. **Kierownikiem budowy** - w specjalności ogólnobudowlanej,      2. **Kierownikiem robót** - w specjalności elektrycznej,      3. **Kierownikiem robót** - w specjalności sanitarnej,   którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia i doświadczenie wymagane dla tych robót, tj:   * uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, * są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,   a przed zawarciem umowy złożymy wymagany wykaz zawierający wymagane informacje, a w przypadku konieczności kierowania robotami nad innymi branżami wskażemy kierowników odpowiednich branż,  oraz   * + 1. **montaż i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych** - wykonywana będzie przez osoby posiadające Certyfikat dla Personelu (SZWO/F-gazy), |

1. Jednocześnie **Oświadczamy, że**:
   1. Zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, a oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ oraz dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.
   2. Nie wnosimy zastrzeżeń i zobowiązujemy się do stosowania określonych warunków oraz w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą oraz postanowieniami SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
   3. Akceptujemy warunki płatności określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy, w tym uwzględniające mechanizm podzielonej płatności, tzw. „split payment”[[6]](#footnote-6).
   4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do **dnia wskazanego w SWZ***(nie dłużej niż 30 dni)*
   5. Deklarujemy przed zawarciem umowy:
      1. wniesienie **zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (odrębnie dla każdej z wybranych części),
      2. złożenie kopi **aktualnej, opłaconej ogólnej polisy OC** potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności na kwotę wymaganą w SWZ.
      3. złożenie pozostałych dokumentów, o których mowa w SWZ p. XVIII.1.
   6. **Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w Ofercie i załączonych do niej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.**

\* niepotrzebne skreślić

………………., data……………………....................... Elektroniczny Podpis dokumentu

*(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie).*

### Załącznik A - Zestawienie Klimatyzatorów Cz. 1 - Opole

Załącznik określa szczegóły pozwalające zweryfikować parametry zaoferowanych urządzeń klimatyzacyjnych z wymaganiami postawionymi w dokumentacji projektowej.

**Zestawienie jednostek wewnętrznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr jedn. na rys.** | **Jednostka wewnętrzna** | **Moc chłodnicza**  **[W]** | **Moc grzewcza**  **[W]** | **Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]** | **Wymiary**  **wys/dł/gł**  **[mm]** | **Nazwa Producenta** | **Typ/ Model** | **Cena netto**  **(w zł)** | **Cena brutto**  **(w zł)** |
| **PIWNICA** | | | | | | | | | |
| 46 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTER** | | | | | | | | | |
| 1 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PIĘTRO 1** | | | | | | | | | |
| 9 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PIĘTRO 2** | | | | | | | | | |
| 19 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PIĘTRO 3** | | | | | | | | | |
| 28 | Jednostka o mocy 2,2kW przeniesiona z pom. 202 | | | | | | | | |
| 29 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Jednostka o mocy 1,7kW przeniesiona z pom. 203 | | | | | | | | |
| 32 | Jednostka o mocy 2,2kW przeniesiona z pom. 308 | | | | | | | | |
| **PIĘTRO 4** | | | | | | | | | |
| 33 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Zestawienie jednostek zewnętrznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr jedn. na rys.** | **Moc chłodnicza**  **[W]** | **Moc grzewcza**  **[W]** | **Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]** | **Wymiary**  **wys/dł/gł**  **[mm]** | **Producent** | **Typ/Model** | **Cena netto**  **(w zł)** | **Cena brutto**  **(w zł)** |
| 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Łączna wartość zaoferowanych urządzeń** | | | | | | |  |  |

Elektroniczny Podpis dokumentu……………………….

*(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie).*

### Załącznik A - Zestawienie Klimatyzatorów Cz. 2 – Ostrów Wlkp.

Załącznik określa szczegóły pozwalające zweryfikować parametry zaoferowanych urządzeń klimatyzacyjnych z wymaganiami postawionymi w dokumentacji projektowej.

**Zestawienie jednostek wewnętrznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr jedn. na rys.** | **Jednostka wewnętrzna** | **Moc chłodnicza**  **[W]** | **Moc grzewcza**  **[W]** | **Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]** | **Wymiary**  **wys/dł/gł**  **[mm]** | **Nazwa Producenta** | **Typ/Model** | **Cena netto**  **(w zł)** | **Cena brutto**  **(w zł)** |
| **PARTER** | | | | | | | | | |
| 3 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PIĘTRO 1** | | | | | | | | | |
| 21 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kasetonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PIĘTRO 2** | | | | | | | | | |
| 37 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ścienna |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Zestawienie jednostek zewnętrznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr jedn. na rys.** | **Moc chłodnicza**  **[W]** | **Moc grzewcza**  **[W]** | **Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]** | **Wymiary**  **wys/dł/gł**  **[mm]** | **Nazwa Producenta** | **Typ/Model** | **Cena netto**  **(w zł)** | **Cena brutto**  **(w zł)** |
| 3,4,5,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,11,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Łączna wartość zaoferowanych urządzeń** | | | | | | |  |  |

Elektroniczny Podpis dokumentu……………………………..

*(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie).*

### Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy

………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY**

dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 125 ust. 1 pzp

na wykonanie robót budowlanych dot.

**„Montażu klimatyzacji w nieruchomościach FSUSR w Opolu i Ostrowie Wielkopolskim” - w podziale na 2 części**

Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że:

|  |
| --- |
| \*   1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu; 2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie **art.108 ust.1** oraz **109 ust 1 p. 4)** pzp;   \*  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie **art.…………. pzp** *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.108 ust.1 pkt 1, 2, 5 lub 6 oraz 109 ust 1 p. 4) pzp.* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.110 ust. 2 pzp podjąłem następujące środki naprawcze**:………………………………………………………………………..**  **……………………………………………………………………………………………………………** |
| *\**   1. Informacja **o podwykonawcach**:    * 1. kluczowe elementy zamówienia tj. **dostawę i montaż klimatyzatorów - jednostek wewnętrznych i zewnętrznych - wykonam samodzielnie**.      2. pozostałe elementy wykonam samodzielnie \*/ \*zamierzam powierzyć następującym podwykonawcom:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy  *(wskazać odpowiednio)* | udział procentowy w realizacji zamówienia | Nazwa i adres podwykonawcy  *(o ile są już znani)* | | * przygotowanie i montaż instalacji, * ……………………………….., * ………………………………..,   *(wskazać odpowiednio)* | ………%  ………%  ………% | ………..  ………..  ………… | |
| ………………, data……………………....................... Elektroniczny podpis dokumentu  *(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie).* |

### Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

……………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

dot. przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie robót budowlanych dot.

**„Montażu klimatyzacji w nieruchomościach FSUSR w Opolu i Ostrowie Wielkopolskim” - w podziale na 2 części**

Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę wskazanego powyżej, zgodnie z informacją odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub upoważniony na piśmie, oświadczam, że:

1. **\*nie zawarliśmy porozumienia w celu zakłócenia konkurencji, ani nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty.**
2. **\***należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty:

* ……
* ……
* ……

………………………. data……………………....................... Elektroniczny Podpis dokumentu

*(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie).*

\* - niepotrzebne skreślić

### Załącznik Nr 4 - Wykaz robót budowlanych

...........................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

**Wykaz robót budowlanych** na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

dot. **„Montażu klimatyzacji w nieruchomościach FSUSR w Opolu i Ostrowie Wielkopolskim” - w podziale na 2 części**

w okresie **ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał wyszczególnione poniżej roboty, które zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

| **L.p.** | **Rodzaj robót**  *(podać odpowiednio)* | **Nazwa i adres odbiorcy**  **oraz**  **Miejsce wykonania** | **Data wykonania** | **Nazwa Wykonawcy** (podmiotu wykazującego spełnienie warunku) | **Wartość kosztorysowa**  (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dla części 1 w Opolu** - **dwa** zamówienia polegające na wykonaniu systemu klimatyzacji centralnej i montażu urządzeń chłodniczych lub systemu wentylacji i klimatyzacji każde: - o mocy chłodniczej zewnętrznej - nie mniejszej niż **120 kW**,   * - o wartości kosztorysowej zadania nie mniejszej niż. **800 000,00 zł brutto**. | | | | | |
| 1. | Roboty polegające na wykonaniu systemu klimatyzacji centralnej i montażu urządzeń chłodniczych\* / systemu wentylacji i klimatyzacji\*  **nazwa zadania ……………………….**  **…………………………………………..**   * **Moc chłodnicza: ……………kW** |  |  |  | **Wartość kosztorysowa:**  **…………………………. zł zł brutto** |
| 2. | Roboty polegające na wykonaniu systemu klimatyzacji centralnej i montażu urządzeń chłodniczych\* / systemu wentylacji i klimatyzacji\*  **nazwa zadania ……………………….**  **…………………………………………..**   * **Moc chłodnicza: ……………kW** |  |  |  | **Wartość kosztorysowa:**  **…………………………. zł zł brutto** |

| **L.p.** | **Rodzaj robót**  *(podać odpowiednio)* | **Nazwa i adres odbiorcy**  **oraz**  **Miejsce wykonania** | **Data wykonania** | **Nazwa Wykonawcy** (podmiotu wykazującego spełnienie warunku) | **Wartość kosztorysowa**  (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dla części 2 w Ostrowie Wlkp.** - **dwa** zamówienia polegające na wykonaniu systemu klimatyzacji centralnej i montażu urządzeń chłodniczych lub systemu wentylacji i klimatyzacji każde: - o mocy chłodniczej zewnętrznej - nie mniejszej niż **120 kW**,   * - o wartości kosztorysowej zadania nie mniejszej niż. **1 000 000,00 zł brutto**. | | | | | |
| 1 | Roboty polegające na wykonaniu systemu klimatyzacji centralnej i montażu urządzeń chłodniczych\* / systemu wentylacji i klimatyzacji\*  **nazwa zadania ……………………….**  **…………………………………………..**   * **Moc chłodnicza: ……………kW** |  |  |  | **Wartość kosztorysowa:**  **…………………………. zł zł brutto** |
| 2 | Roboty polegające na wykonaniu systemu klimatyzacji centralnej i montażu urządzeń chłodniczych\* / systemu wentylacji i klimatyzacji\*  **nazwa zadania ……………………….**  **…………………………………………..**   * **Moc chłodnicza: ……………kW** |  |  |  | **Wartość kosztorysowa:**  **…………………………. zł zł brutto** |

|  |
| --- |
| **Uwaga:**  **W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, Zamawiający – dla każdej z części - wymaga udokumentowania wykonania po jednym zamówieniu przez każdego z wykonawców oraz posiadanie certyfikatów przez każdego z wykonawców, który będzie bezpośrednio realizował instalację/obsługę urządzeń.** |

**\*niepotrzebne skreślić**

**W załączeniu dowody potwierdzające**, że roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z uzasadnionej z przyczyn o niezależnych od niego charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

...................................... , dnia ............. Elektroniczny Podpis dokumentu

*(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)*

### Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dot. sankcji

*……………………………………………*

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE**

dot. sankcji wobec osób i podmiotów,

o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie robót budowlanych dot.

**„Montażu klimatyzacji w nieruchomościach FSUSR w Opolu i Ostrowie Wielkopolskim” - w podziale na 2 części**

Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, ……...……………………………………………, oświadczam, że:

1. **\*zachodzą / \*nie zachodzą** wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w ww. ustawie oraz **\*znajduję się / \*nie znajduję się** na liście prowadzonej przez właściwego ministra ds. wewnętrznych, o której mowa w ww. ustawie.
2. Jestem świadomy, że w związku z ww. ustawą:
3. zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega,
4. Zamawiający na każdym etapie prowadzonego postępowania ma prawo wykluczyć mnie z postępowania, a moją ofertę odrzucić,
5. w przypadku podania przeze mnie fałszywych informacji i ubiegania się o zamówienie publiczne podlegam karze pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ww. ustawy

....................................... dnia ...........................................

***Elektroniczny Podpis dokumentu***

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie).

# Rozdział III – Projektowane Postanowienia Umowy


wraz z załącznikami, w tym:

dokumentacja techniczna (projekt techniczny, STWiORB, przedmiar robót)


(stanowią odrębne pliki)

**Dokumentacja projektowa – dla Klimatyzacji w OPOLU**
























**Dokumentacja projektowa – dla Klimatyzacji w OSTROWIE WLKP.**

















1. \*Opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymagane jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej progi unijne [↑](#footnote-ref-1)
2. \*Opatrzenie podpisem zaufanym lub osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne [↑](#footnote-ref-2)
3. w szczególności pytania do SWZ [↑](#footnote-ref-3)
4. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Zgodnie z art. 225 ust. 2 Wykonawca ma obowiązek, poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.* [↑](#footnote-ref-6)